
会议记录

时间：2023年7月3日 14：00

参会方式：腾讯会议

参会人员：包老师、俞老师、朱总及鹏翔教育团队、朱博伦、陈恩来、吕智强、刘硕



会议主题：就鹏翔教育项目ui界面进行讨论

记录人：吕智强

主要内容：我方介绍整个原型内容后对方提出意见

主要问题以及需求调整：

界面上：

一、通过点击去除下拉选择变成确定弹窗，并可以选择学生批量通过。

二、对学生详情信息进行分类，并模块式折叠展开。

三、去除培训费收支管理。不需要单独拿出来。可以以和其他一样的单独学校或者班级形式体现。

四、学费管理详情有减免的字段。

五、字段都摆上去对应真实字段。

六、详情设计美化，可以网页版本。详细数据有导出功能，可选择模块导出，word。

七、学籍管理。编辑界面调整，考虑完善。请假，消假，休学，复学等。对应。退学可以在学籍里面变动。

八、退学管理改成退费管理移到财务。

九、就业管理添加是否就业选择框，并添加就业信息。

功能上：

一、改动数据有记录。一定范围内，例如时间范围！！实现误操作可恢复。

二、定期数据备份，人工或者系统进行备份。数据库自动备份。

三、输入不用做限制，若有一些可能出错的地方简单提示，例如标红。

其他：

1. 学生列表有学生最完整信息。可查询任何。
2. 各个校区之间的学生信息是分割开的，不会互相干扰，功能是类似的。
3. 培训费收支管理。不需要单独拿出来。可以以和其他一样的单独学校或者班级形式体现。（可先放一放）。
4. 应缴费实际缴费确认，财务主要责任。减免费用需要体现。
5. 学生有自己的培训，报名，缴费，证书获取，收费情况不一样，AB模式，个性化的培训方案
6. 学生可能会有奖惩功能等，学生字段增加具有充分灵活性，字段增加能实现。初步定的是单纯字段文字类型增加，不可进行一些分析统计操作。

七、成绩录入。学期成绩管理，成绩系统。待商量。可能下一期单独模块

八、详细信息可拓展，

下周一进行二次交谈，主要对字段设定进行讨论。

会后内部讨论：分配界面上需求更改的任务。确定数据库结构。周五完成交付俞老师进行讨论。